附件3

浙江省城镇污水处理设施建设“十三五”规划

处理能力调整表

| 序号 | 类 别 | “十三五”原计划投资（亿元） | 预计“十三五”完成投资（亿元） | 五年投资增减（亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **总 计** | **462.45** | **468.07** | **5.62** |
| 1 | 续建污水处理项目 | 76.99 | 67.32 | -9.67 |
| 2 | 新建和扩建污水处理厂项目 | 112.86 | 128.30 | 15.44 |
| 3 | 提标改造项目 | 53.88 | 57.44 | 3.56 |
| 4 | 管网建设项目 | 188.53 | 193.07 | 4.54 |
| 5 | 污水再生利用工程项目 | 8.27 | 2.31 | -5.96 |
| 6 | 城镇污泥处理处置项目 | 21.92 | 19.63 | -2.29 |