附件2

浙江省城镇生活垃圾无害化处理设施建设

“十三五”规划项目调整表

| 序号 | 项 目 名 称 | 建设  性质 | 新增处理能力（吨/日） | 处理  方式 | 建设起止年份 | 项目总投资（万元） | 项目类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、调增项目** | | | | | | | |
| 1 | 温岭东部垃圾焚烧发电项目二期工程 | 新建 | 800 | 焚烧 | 2018-2019 | 34000 | 实施类 |
| 2 | 平阳县垃圾焚烧发电厂二期项目 | 新建 | 750 | 焚烧 | 2019-2021 | 35000 | 预备类 |
| 3 | 文成县垃圾处理生态环保工程 | 新建 | 440 | 焚烧 | 2019-2021 | 26500 | 预备类 |
| 4 | 嘉善县生活垃圾焚烧扩建项目 | 扩建 | 400  （另餐厨250） | 焚烧 | 2018-2019 | 21600 | 实施类 |
| 5 | 丽水景宁垃圾综合资源化处理项目 | 新建 | 300 | 焚烧 | 2016-2018 | 13700 | 实施类 |
| 6 | 金华市十八里生活垃圾应急填埋场项目 | 新建 | 800 | 填埋 | 2018-2019 | 18000 | 实施类 |
| 7 | 三门县生活垃圾焚烧发电项目（一期） | 新建 | 500 | 焚烧 | 2019-2021 | 42708 | 预备类 |
| 8 | 江山市生活垃圾焚烧发电厂 | 新建 | 400 | 焚烧 | 2020-2022 | 50000 | 实施类 |
| 9 | 龙泉市静脉产业项目—垃圾资源化协同处理工程 | 新建 | 300  （另餐厨40） | 焚烧 | 2018-2020 | 21795 | 实施类 |
| 10 | 遂昌县垃圾终端处置园建设项目 | 新建 | 250 | 焚烧 | 2019-2021 | 30000 | 预备类 |
| 11 | 富阳区循环经济产业园 | 扩建 | 700  （建设1500） | 焚烧 | 2019-2021 | 137600 | 预备类 |
| 12 | 平湖市生态能源项目（生活垃圾焚烧） | 新建 | 1000 | 焚烧 | 2018-2020 | 80125 | 实施类 |
| 13 | 临安绿能环保发电有限公司垃圾焚烧发电扩建项目 | 扩建 | 750 | 焚烧 | 2019-2021 | 50000 | 预备类 |
| 14 | 建德市环境能源项目（建德市生活垃圾焚烧发电项目） | 新建 | 500 | 焚烧 | 2018-2020 | 38487 | 实施类 |
| 15 | 浙江新都绿色能源有限公司垃圾焚烧炉提级改造项目 | 扩建 | 400 | 焚烧 | 2019-2020 | 45182 | 实施类 |
| 16 | 玉环市生活垃圾焚烧发电厂二期扩建工程 | 扩建 | 500 | 焚烧 | 2018-2019 | 21000 | 实施类 |
| 17 | 绍兴市循环生态产业园（二期）工程焚烧厂项目 | 新建 | 1500 | 焚烧 | 2018-2021（一期） | 149269 | 实施类 |
| 18 | 诸暨生活垃圾焚烧项目 | 新建 | 350 | 焚烧 | 2019-2020 | 17500 | 实施类 |
| 19 | 新昌生活垃圾焚烧项目 | 新建 | 500 | 焚烧 | 2019-2021 | 30000 | 预备类 |
| 20 | 嵊州市垃圾焚烧发电项目 | 新建 | 800 | 焚烧 | 2018-2020 | 64000 | 实施类 |
| 21 | 缙云县生活垃圾焚烧项目 | 新建 | 400  （另餐厨20） | 焚烧 | 2019-2021 | 22000 | 预备类 |
| 22 | 庆元县生活垃圾焚烧发电与餐厨垃圾协同处理项目 | 新建 | 200  （另餐厨10） | 焚烧 | 2019-2021 | 15000 | 预备类 |
| 23 | 磐安县生活垃圾焚烧发电一期项目 | 新建 | 300 | 焚烧 | 2019-2021 | 26000 | 预备类 |
| 24 | 青田县生活垃圾焚烧发电项目 | 新建 | 500  （另餐厨50） | 焚烧 | 2018-2021 | 29000 | 实施类 |
| 25 | 黄岩区垃圾焚烧发电项目 | 新建 | 1500 | 焚烧 | 2018-2020 | 90000 | 实施类 |
| 26 | 台州市城市生活垃圾焚烧发电项目三期扩建工程 | 扩建 | 1500 | 焚烧 | 2018-2020 | 92957 | 实施类 |
| 27 | 温岭市东部垃圾填埋场项目 | 新建 | 200 | 填埋 | 2019-2025 | 6000 | 预备类 |
| 28 | 上虞区餐厨垃圾应急处理项目 | 新建 | 175 | 餐厨  （厨余） | 2016-2017 | 1000 | 实施类 |
| 29 | 嵊州市餐厨垃圾处置项目 | 新建 | 50 | 餐厨  （厨余） | 2017-2018 | 6000 | 实施类 |
| 30 | 新昌县餐厨垃圾处置项目 | 新建 | 50 | 餐厨  （厨余） | 2017-2018 | 3400 | 实施类 |
| 31 | 长兴县餐厨垃圾资源化综合利用和无害化处置项目 | 新建 | 100 | 餐厨  （厨余） | 2018-2019 | 8000 | 实施类 |
| 32 | 德清县餐厨垃圾集中收运处置特许经营权项目 | 新建 | 100 | 餐厨（厨余） | 2018-2019 | 6800 | 实施类 |
| 33 | 富阳区循环经济产业园 | 新建 | 400 | 餐厨  （厨余） | 2019-2021 | 20000 | 预备类 |
| 34 | 建德市餐厨（生鲜）垃圾处理项目 | 新建 | 50 | 餐厨  （厨余） | 2019-2021 | 4300 | 预备类 |
| 35 | 平湖市生态能源项目（餐厨垃圾预处理） | 新建 | 170 | 餐厨  （厨余） | 2018-2020 | 7767 | 实施类 |
| 36 | 武义县餐厨垃圾综合处理厂 | 新建 | 75 | 餐厨  （厨余） | 2019-2021 | 5520 | 预备类 |
| 37 | 兰溪市餐厨垃圾处置中心项目（一期） | 新建 | 30 | 餐厨  （厨余） | 2019-2021 | 3000 | 预备类 |
| 38 | 生活垃圾综合处理和资源化利用项目（诸暨餐厨项目） | 新建 | 300 | 餐厨  （厨余） | 2019-2020 | 15000 | 实施类 |
| 39 | 淳安餐厨垃圾处理项目 | 新建 | 50 | 餐厨  （厨余） | 2019-2021 | / | 预备类 |
| 40 | 永嘉县餐厨垃圾处置项目 | 新建 | 150 | 餐厨  （厨余） | 2019-2021 | / | 预备类 |
| 41 | 平阳县餐厨垃圾处置项目 | 新建 | 225 | 餐厨  （厨余） | 2019-2021 | / | 预备类 |
| 42 | 苍南县餐厨垃圾处置项目 | 新建 | 300 | 餐厨  （厨余） | 2019-2021 | / | 预备类 |
| 43 | 文成县垃圾处理生态环保工程 | 新建 | 50 | 餐厨  （厨余） | 2019-2021 | / | 预备类 |
| 44 | 泰顺县餐厨垃圾处置项目 | 新建 | 50 | 餐厨  （厨余） | 2019-2021 | / | 预备类 |
| 45 | 乐清市餐厨垃圾处置项目 | 新建 | 100 | 餐厨  （厨余） | 2019-2021 | / | 预备类 |
| 46 | 三门县餐厨垃圾处置项目 | 新建 | 50 | 餐厨  （厨余） | 2019-2021 | / | 预备类 |
| 47 | 天台县餐厨（厨余）垃圾处理项目 | 新建 | 50 | 餐厨  （厨余） | 2019-2021 | / | 预备类 |
| 48 | 仙居县餐厨（厨余）垃圾处理项目 | 新建 | 50 | 餐厨  （厨余） | 2019-2021 | / | 预备类 |
| 49 | 丽水市餐厨垃圾处置中心二期扩建工程 | 扩建 | 100 | 餐厨  （厨余） | 2019-2021 | / | 预备类 |
| 50 | 景宁城乡环卫一体化项目 | 新建 | 20 | 餐厨  （厨余） | 2019-2021 | / | 预备类 |
| 51 | 新昌长远岗垃圾填埋场封场项目 | / | 封场库容151万立方米 | 填埋场封场 | 2019 | 3283 | / |
| 52 | 诸暨白毛尖垃圾填埋场生态修复工程 | / | 封场库容109万立方米 | 填埋场封场 | 2019 | 4000 | / |
| 53 | 温岭市箬横垃圾填埋场封场 | / | 封场库容25万立方米 | 填埋场封场 | 2019-2025 | 8000 | / |
| 54 | 临海有机废弃物综合处置中心 | 新建 | 100 | 餐厨（厨余） | 2019-2021 | 10300 | 预备类 |
| 55 | 桐乡市生活垃圾焚烧飞灰固化处理后填埋场扩容 | 新建 | 库容6万立方米 | 焚烧飞灰填埋 | 2019-2020 |  | 预备类 |
| **二、项目名称、规模及类别调整** | | | | | | | |
| 1 | 宁海垃圾填埋场扩建工程 | 扩建 | 原处理能力700吨/日，调整为500吨/日 | 填埋 | 2016 | 3232 | 实施类 |
| 2 | 海盐绿能环保项目生活垃圾焚烧发电项目一期工程（原名称：海盐县生活垃圾焚烧厂项目） | 新建 | 原处理能力700吨/日，调整为800吨/日 | 焚烧 | 2017-2019 | 52500 | 实施类 |
| 3 | 海宁市黄湾卫生填埋场生态修复工程 | / | 原处理能力350吨/日，调整为无新增处理能力 | 填埋 | 2016 | 5600 | 实施类 |
| 4 | 上虞春晖能源二期焚烧项目 | 扩建 | 原处理能力800吨/日，调整为500吨/日 | 焚烧 | 2016-2018 | 15000 | 实施类 |
| 5 | 义乌市垃圾焚烧发电厂提升改造工程 | 扩建 | 原处理能力2250吨/日，调整为3000吨/日 | 焚烧 | 2016-2019 | 152000 | 实施类 |
| 6 | 路桥区生活垃圾应急填埋场建设项目 | 新建 | 原处理能力1000吨/日，调整为700吨/日 | 填埋 | 2016-2017 | 2227 | 实施类 |
| 7 | 临海市城市生活垃圾焚烧发电厂扩建工程 | 扩建 | 原处理能力600吨/日，调整为750吨/日 | 焚烧 | 2018-2020 | 31000 | 实施类 |
| 8 | 杭州临江垃圾焚烧厂建设项目 | 新建 | 原处理能力4000吨/日，调整为5200吨/日 | 焚烧 | 2018-2020 | 362569 | 实施类 |
| 9 | 慈溪生活垃圾焚烧发电厂炉排炉改造项目 | 扩建 | 250 | 焚烧 | 2017-2019 | 69000 | 实施类 |
| 10 | 瑞安市垃圾焚烧发电厂改扩建项目 | 扩建 | 原处理能力700吨/日，调整为1000吨/日 | 焚烧 | 2017-2019 | 40000 | 实施类 |
| 11 | 平阳县垃圾填埋场工程 | 新建 | 163 | 填埋 | 2016-2018 | 13391 | 实施类 |
| 12 | 泰顺县生活垃圾无害化综合处理项目 | 新建 | 300 | 焚烧 | 2017-2019 | 17400 | 实施类 |
| 13 | 嘉善县生活垃圾应急填埋场二期工程 | 扩建 | 150 | 填埋 | 2017-2020 | 7863 | 实施类 |
| 14 | 湖州市南太湖环保能源有限公司垃圾焚烧发电四期扩建工程 | 扩建 | 原处理能力800吨/日，调整为750吨/日 | 焚烧 | 2017-2019 | 37000 | 实施类 |
| 15 | 兰溪生活垃圾焚烧发电工程二期扩建工程 | 扩建 | 400 | 焚烧 | 2017-2018 | 10000 | 实施类 |
| 16 | 衢州市生活垃圾焚烧发电项目 | 新建 | 原处理能力1000吨/日，调整为1500吨/日 | 焚烧 | 2017-2019 | 88500 | 实施类 |
| 17 | 龙游县生活垃圾焚烧处理项目 | 新建 | 300 | 焚烧 | 2017-2019 | 19000 | 实施类 |
| 18 | 开化县生活垃圾焚烧发电项目 | 新建 | 300 | 焚烧 | 2018-2019 | 20000 | 实施类 |
| 19 | 舟山垃圾焚烧发电三期工程（原名称：舟山垃圾焚烧场建设项目） | 扩建 | 原处理能力200吨/日，调整为600吨/日 | 焚烧 | 2018-2019 | 27000 | 实施类 |
| 20 | 天台县生活垃圾焚烧发电综合处理项目 | 新建 | 原处理能力300吨/日，调整为400吨/日 | 焚烧 | 2017-2019 | 30600 | 实施类 |
| 21 | 温州市西向生态填埋场一期工程 | 续建 | 原处理能力490吨/日，调整为184吨/日 | 填埋 | 2014-2020 | 59889 | 实施类 |
| 22 | 象山县垃圾焚烧发电厂项目 | 新建 | 600 | 焚烧 | 2019-2020 | 38800 | 实施类 |
| 23 | 宁海环保垃圾焚烧发电厂项目 | 新建 | 原处理能力800吨/日，调整为1000吨/日 | 焚烧 | 2019-2020 | 68000 | 实施类 |
| 24 | 奉化区生活垃圾焚烧发电厂项目 | 新建 | 原处理能力800吨/日，调整为1200吨/日 | 焚烧 | 2019-2020 | 89208 | 实施类 |
| 25 | 海宁市绿能环保项目（原名称：海宁市生活垃圾焚烧厂二期项目） | 扩建 | 1500 | 焚烧 | 2018-2020 | 116000 | 实施类 |
| 26 | 湖州市固体废物综合利用处置场（原名称：湖州市生活垃圾应急填埋场建设项目） | 新建 | 原处理能力1500吨/日，调整为300吨/日（应急） | 填埋 | 2017-2019 | 17200 | 预备类 |
| 27 | 浦江县小黄坛垃圾焚烧发电项目（原名称：浦江县垃圾焚烧发电厂建设工程） | 新建 | 原处理能力600吨/日，调整为800吨/日（另餐厨60吨/日） | 焚烧 | 2018-2020 | 42558 | 实施类 |
| 28 | 金华市第二生活垃圾焚烧发电项目（一期）（原名称：金华市第二垃圾焚烧厂项目） | 新建 | 原处理能力1500吨/日，调整为2250吨/日 | 焚烧 | 2018-2020 | 190000 | 实施类 |
| 29 | 东阳市垃圾焚烧发电厂项目 | 新建 | 原处理能力1000吨/日，调整为1650吨/日 | 焚烧 | 2019-2020 | 75000 | 实施类 |
| 30 | 丽水城市生活垃圾焚烧发电项目二期扩建工程 | 扩建 | 原处理能力750吨/日，调整为600吨/日 | 焚烧 | 2019-2021 | 31448 | 预备类 |
| 31 | 天子岭循环经济产业园E-03地块餐厨（厨余）资源化利用工程一期工程（原名称：杭州餐厨垃圾处理二期工程） | 新建 | 250 | 餐厨  （厨余） | 2018-2019 | 24168 | 实施类 |
| 32 | 余姚市餐厨垃圾处理项目 | 新建 | 原处理能力100吨/日，调整为200吨/日 | 餐厨  （厨余） | 2016-2018 | 3000 | 实施类 |
| 33 | 慈溪市餐厨垃圾处理厂项目 | 新建 | 原处理能力150吨/日，调整为200吨/日（一期75吨/日） | 餐厨  （厨余） | 2016-2020 | 6800 | 实施类 |
| 34 | 宁海县餐厨垃圾处理工程 | 新建 | 原处理能力50吨/日，调整为85吨/日 | 餐厨  （厨余） | 2019-2021 | 5500 | 预备类 |
| 35 | 湖州市区餐厨废弃物资源化利用无害化处理项目 | 新建 | 原处理能力100吨/日，调整为400吨/日 | 餐厨  （厨余） | 2017-2020 | 4000 | 实施类 |
| 36 | 安吉县餐厨废弃物资源化利用无害化处理项目 | 新建 | 原处理能力100吨/日，调整为200吨/日 | 餐厨  （厨余） | 2016-2020 | 11900 | 实施类 |
| 37 | 海盐绿能环保项目餐厨垃圾综合处理项目（一期）（原名称：海盐县餐厨废弃物资源化利用无害化处理项目） | 新建 | 原处理能力200吨/日，调整为75吨/日 | 餐厨  （厨余） | 2018-2019 | 6500 | 实施类 |
| 38 | 绍兴餐厨垃圾处理项目（绍兴市循环生态产业园（一期）餐厨垃圾处置项目）（原名称：绍兴餐厨垃圾处理项目） | 新建 | 原处理能力200吨/日，调整为400吨/日（200吨/日餐厨+200吨/日厨余） | 餐厨  （厨余） | 2017-2018 | 27000 | 实施类 |
| 39 | 柯桥城区餐厨垃圾处理项目 | 新建 | 150 | 餐厨  （厨余） | 2017-2019 | 2500 | 预备类调实施类 |
| 40 | 磐安县餐厨垃圾处理项目 | 新建 | 原处理能力30吨/日，调整为8吨/日 | 餐厨  （厨余） | 2016-2018 | 1300 | 预备类调实施类 |
| 41 | 温岭有机废弃物综合处理项目（一期）（原名称：温岭东部垃圾处理中心餐厨垃圾处理项目） | 新建 | 原处理能力100吨/日，调整为150吨/日 | 餐厨  （厨余） | 2018-2020 | 10297 | 实施类 |
| 42 | 台州市区有机物循环利用中心项目（原名称：台州市餐厨垃圾处理项目） | 新建 | 150 | 餐厨  （厨余） | 2018-2020 | 17802 | 实施类 |
| 43 | 玉环县餐厨垃圾处理项目 | 新建 | 原处理能力50吨/日，调整为100吨/日 | 餐厨  （厨余） | 2017-2018 | 5000 | 预备类调实施类 |
| 44 | 丽水市餐厨废弃物处置中心项目（原名称：丽水市餐厨垃圾处理厂项目） | 新建 | 原处理能力200吨/日，调整为100吨/日 | 餐厨  （厨余） | 2017-2018 | 8889 | 实施类 |
| 45 | 象山县静脉产业园沼气综合利用项目（原名称：象山餐厨预处理二期项目） | 新建 | 原处理能力60吨/日，调整为300吨/日 | 餐厨  （厨余） | 2019-2021 | 26832 | 预备类 |
| 46 | 义乌市餐厨垃圾处理项目 | 新建 | 原处理能力200吨/日，调整为200吨/日（餐饮100吨/日+厨余100吨/日） | 餐厨  （厨余） | 2018-2019 | 24930 | 实施类 |
| **三、调减项目** | | | | | | | |
| 实施类：  杭州天子岭混合垃圾机械生物处理项目、富阳垃圾焚烧扩容改造项目、平湖市生活垃圾填埋场建设项目、平湖市德长环保有限公司技改工程、江山市坞里山生活垃圾填埋场二期工程、常山县城乡生活垃圾填埋场二期工程、龙泉市高塘生活垃圾卫生填埋场二期工程、东阳市餐厨垃圾处理项目  预备类：  杭州天子岭垃圾焚烧发电项目、杭州大江东固废综合处理产业园区建设项目、苍南丽湾垃圾焚烧发电项目、金华金西区块垃圾处置场建设项目、浦江县循环经济静脉产业园区建设项目、三门县下湾垃圾填埋场工程、临海市东部生活垃圾焚烧发电厂建设项目、遂昌县生活垃圾处置场建设项目、宁波市餐厨垃圾处理厂二期工程、宁波市厨余垃圾处理厂二期工程、嘉善县餐厨废弃物资源化项目、金华市餐厨废弃物处置中心二期扩建项目、嵊泗县三厂合一处理中心（餐厨）项目、遂昌县生活垃圾分类及处置设施（含餐厨及粪便处理）项目 | | | | | | | |